Ежеквартальный отчет

Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 октября 2017 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1.1. | Проведение аукционных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в с сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези |
| 1.2. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези | 3 квартал 2017 | Подрядная организация | Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези | Отремонтированная автомобильная дорога общего пользования местного значения проезд от автомобильной дороги Нарва до улицы Полевая северной части д. Телези |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки установленные мун. контрактом | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Принят объект по форме КС-3, КС-2 |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район |  | - |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течении периода действия мун. контракта | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Исполнение мун. программы в полном объеме в установленные сроки | Исполнение мун. программы в полном объеме |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен отчет на 01.10.2017 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Заключено дополнительное Соглашение №1 |

И.О. Главы местной администрации

__________/А.И. Бырдин/